資料

１　経緯

　　１２月　２日　研究指定希望調査について（文部省）

　　　　　　　　　　→教育事務所経由で市町村教育委員会へ周知

　　　　　　４日　圏内から希望地域の集約

　　　　　　７日　希望地域からのヒヤリングの実施

　　　　　１０日　　→文部省へ「様式１」の送付（総括表）

　　　　　１６日　　→郵政省へ「様式１・２」の送付（拠点調書、整備状況、学校調書）

　　　　　２５日　事業の地域指定について（文部省）

　　　　　　　　　　→教育事務所経由で関係教育委員会へ、地域内の学校の選定

　　　　　２８日　　→文部省へ、学校一覧決定の報告

　　　　　　　　　　→郵政省へ、アクセス方法決定の報告

　　　１月　６日　既存ネットワーク調査

　　　　　１４日　　→東海電気通信管理局へ、大垣市・輪之内町・恵那市の実態報告

　　　　　１８日　郵政省飯倉分館にて、地域代表者会議の実施

　　　　　　　　　　　（岐阜市２名、大垣市１名、恵那市２名、県１名）

　　　　　２０日　　→関係学校名及びアクセス方法の確認

　　　　　２２日　　→コンテンツ作成機器の報告

　　　　　２９日　地域代表者会の開催

　　　　　　？日　（推進会議の実施）

　　　　　　？日　（関係学校への事業経過及び今後の動きに関する報告）

　　　２月　５日　　→様式１（総括表）の提出

　　　　　　　　　データベース・インターフェイスの開発検討（機構研究員等）

　　　４月　　　　中央ネットワークセンター、拠点センターの整備

　　　　　　　　　学校への機器納入

　　　　　　　　　データベース・インターフェイスの納入

　　　７月　　　　テスト

　　　８月　　　　教員研修の実施

　　　９月　　　　本事業の運用開始

